Перспективная программа

капитального ремонта жилищного фонда

г.п.Глуска и Глусского района на 2018-2022 годы

| Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул.Кирова в г.п.Глуск | 1976 | 2 этажа | Кирпичные | 1132,8 | Не проводился | 2018 г. | Ремонт шатровой крыши; ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов (торцевых стен); замена деревянных окон на лестничных клетках на окна из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом; ремонт козырьков над входами в подъезды с заменой входных дверей на металлические с кодовым замком; ремонт отмостки; ремонт и замена внутридомовых инженерных систем (общедомовых). |
| 2. Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул.Пушкинская в г.п.Глуск | 1978 | 3 этажа | Кирпичные | 1444,9 | Не проводился | 2018 г. | Ремонт крыши (переустройство совмещенной крыши под чердачную шатровую); ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов (торцевых стен); замена деревянных окон на лестничных клетках на окна из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом; ремонт козырьков над входами в подъезды с заменой входных дверей на металлические с кодовым замком; ремонт отмостки; ремонт и замена внутридомовых инженерных систем(общедомовых). |
| 3. Капитальный ремонт жилого дома №32 по ул.Кирова в г.п.Глуск | 1962 | 2 этажа | Кирпичные | 597,4 | Не проводился | 2018 г. | Ремонт шатровой крыши; ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов (торцевых стен); замена деревянных окон на лестничных клетках на окна из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом; ремонт козырьков над входами в подъезды с заменой входных дверей на металлические с кодовым замком; ремонт отмостки; ремонт и замена внутридомовых инженерных систем (общедомовых). |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул.Кирова в г.п.Глуск | 1986 | 3 этажа | Панельные | 1090,0 | Не проводился | 2019 г. | Ремонт крыши (переустройство совмещенной крыши под чердачную шатровую); ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов (торцевых стен); замена деревянных окон на лестничных клетках на окна из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом; ремонт козырьков над входами в подъезды с заменой входных дверей на металлические с кодовым замком; ремонт отмостки; ремонт и замена внутридомовых инженерных систем(общедомовых). |
| 5. Капитальный ремонт жилого дома №65 по ул.Кирова в г.п.Глуск | 1986 | 3 этажа | Панельные | 924,3 | Не проводился | 2019 г. | Ремонт крыши (переустройство совмещенной крыши под чердачную шатровую); ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов (торцевых стен); замена деревянных окон на лестничных клетках на окна из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом; ремонт козырьков над входами в подъезды с заменой входных дверей на металлические с кодовым замком; ремонт отмостки; ремонт и замена внутридомовых инженерных систем(общедомовых). |
| 6. Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул.Шваякова в г.п.Глуск | 1967 | 2 этажа | Кирпичные | 697,0 | Не проводился | 2019 г. | Ремонт шатровой крыши; ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов (торцевых стен); замена деревянных окон на лестничных клетках на окна из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом; ремонт козырьков над входами в подъезды с заменой входных дверей на металлические с кодовым замком; ремонт отмостки; ремонт и замена внутридомовых инженерных систем (общедомовых). |
| 7. Капитальный ремонт жилого дома №38 по ул.М.Горького в г.п.Глуск | 1970 | 2 этажа | Кирпичные | 859,8 | Не проводился | 2019 г. | Ремонт крыши (переустройство совмещенной крыши под чердачную шатровую); ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов (торцевых стен); замена деревянных окон на лестничных клетках на окна из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом; ремонт козырьков над входами в подъезды с заменой входных дверей на металлические с кодовым замком; ремонт отмостки; ремонт и замена внутридомовых инженерных систем(общедомовых). |
| 8. Капитальный ремонт жилого дома №35 по ул.Кирова в г.п.Глуск | 1961 | 2 этажа | Кирпичные | 600,8 | Не проводился | 2020 г. | Ремонт шатровой крыши; ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов (торцевых стен); замена деревянных окон на лестничных клетках на окна из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом; ремонт козырьков над входами в подъезды с заменой входных дверей на металлические с кодовым замком;рем-онт и замена внутридомовых инженер. систем (общедомовых). |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9. Капитальный ремонт жилого дома №40 по ул.М.Горького в г.п.Глуск | 1967 | 2 этажа | Кирпичные | 727,8 | Не проводился | 2020 г. | Ремонт шатровой крыши; ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов (торцевых стен); замена деревянных окон на лестничных клетках на окна из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом; ремонт козырьков над входами в подъезды с заменой входных дверей на металлические с кодовым замком; ремонт отмостки; ремонт и замена внутридомовых инженерных систем (общедомовых). |
| 10. Капитальный ремонт жилого дома №54 по ул.Кирова в г.п.Глуск | 1978 | 3 этажа | Панельные | 1060,6 | Не проводился | 2020г. | Ремонт крыши (переустройство совмещенной крыши под чердачную шатровую); ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов (торцевых стен); замена деревянных окон на лестничных клетках на окна из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом; ремонт козырьков над входами в подъезды с заменой входных дверей на металлические с кодовым замком; ремонт отмостки; ремонт и замена внутридомовых инженерных систем(общедомовых). |
| 11. Капитальный ремонт жилого дома №93 по ул.Кирова в г.п.Глуск | 1969 | 2 этажа | Кирпичные | 363,3 | Не проводился | 2020г. | Ремонт шатровой крыши; ремонт выходов на кровлю; ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов (торцевых стен); замена деревянных окон на лестничных клетках на окна из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом; ремонт козырьков над входами в подъезды с заменой входных дверей на металлические с кодовым замком; ремонт отмостки; ремонт и замена внутридомовых инженерных систем (общедомовых). |
| 12. Капитальный ремонт жилого дома №58 по ул.Кирова в г.п.Глуск | 1986 | 5 этажей | Панельные | 1503,6 | Не проводился | 2020г. | Ремонт крыши (переустройство совмещенной крыши под чердачную шатровую); ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов (торцевых стен); замена деревянных окон на лестничных клетках на окна из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом; ремонт козырьков над входами в подъезды с заменой входных дверей на металлические с кодовым замком; ремонт отмостки; ремонт и замена внутридомовых инженерных систем(общедомовых). |
| 13. Капитальный ремонт жилого дома №22 по ул.Гагарина в г.п.Глуск | 1989 | 5 этажей | Панельные | 4149,0 | Не проводился | 2021г. | Ремонт крыши (переустройство совмещенной крыши под чердачную шатровую); ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов (торцевых стен); замена деревянных окон на лестничных клетках на окна из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом; ремонт козырьков над входами в подъезды с заменой входных дверей на металлические с кодовым замком; ремонт отмостки; ремонт и замена внутридомовых инженерных систем(общедомовых). |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 94. Капитальный ремонт жилого дома №32 по ул.Интернациональная в г.п.Глуск | 1991 | 5 этажей | Панельные | 369,0 | Не проводился | 2021г. | Ремонт крыши (переустройство совмещенной крыши под чердачную шатровую); ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов (торцевых стен); замена деревянных окон на лестничных клетках на окна из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом; ремонт козырьков над входами в подъезды с заменой входных дверей на металлические с кодовым замком; ремонт отмостки; ремонт и замена внутридомовых инженерных систем(общедомовых). |
| 15. Капитальный ремонт жилого дома №43 по ул.Кирова в г.п.Глуск | 1995 | 5 этажей | Панельные | 4121,9 | Не проводился | 2022г. | Ремонт крыши (переустройство совмещенной крыши под чердачную шатровую); ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов (торцевых стен); замена деревянных окон на лестничных клетках на окна из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом; ремонт козырьков над входами в подъезды с заменой входных дверей на металлические с кодовым замком; ремонт отмостки; ремонт и замена внутридомовых инженерных систем (общедомовых). |