СОГЛАСОВАНО			                                                                              		                      УТВЕРЖДЕНО

Главное управление жилищно-	                                                                                   	                                   Решение Глусского районного

коммунального хозяйства Могилевского областного                                                                                              исполнительного комитета

исполнительного комитета                                                                                                                                               " 17   " января___ 2025 г.  №  1-30

__________________

"___" _______________ 2025 г.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА

капитального ремонта жилищного фонда

г.п. Глуска и Глусского района на 2026-2030 годы

| Адрес жилого дома | Год пост- ройки | Этаж- ность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Год послед- него капита- льного ремонта | Плани-руемый год прове- дения капиталь- ного ремонта |  | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Капитальный ремонт жилого дома № 32 по ул. Интернациональная в г.п. Глуск | 1991 | 2 этажа | Панельный | 369,04 | Не проводился |  | 2026 | Ремонт мягкой кровли, замена дверей в подъезды и подвалы, замена окон в местах общего пользования, ремонт козырьков над входами в подъезды |
| Капитальный ремонт общежития № 18 по ул. Гагарина в г.п. Глуск | 1984 | 5 этажей | Кирпичный | 1790,00 | Не проводился |  | 2026 | Ремонт кровли, ремонт входных групп, замена козырьков над входами в подъезды, замена дверей в подъезды, замена окон в местах общего пользования, ремонт отмостки |
| Капитальный ремонт жилого дома № 91а по ул. Кирова в г.п. Глуск | 1984 | 3 этажа | Панельный | 2480,00 | Не проводился |  | 2026 | Ремонт мягкой кровли, ремонт инженерных систем, замена дверей в подъезды и подвалы, замена окон в местах общего пользования, ремонт козырьков над входами в подъезды |
| Итого |  |  |  | 4 639,04 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт жилого дома № 24 по ул. Гагарина в г.п. Глуск | 1997 | 5 этажей | Панельный | 3 890,00 | Не проводился | 2027 |  | Ремонт шатровой кровли, ремонт инженерных систем, замена дверей в подъезды и подвалы, замена окон в местах общего пользования, ремонт козырьков над входами в подъезды |
| Капитальный ремонт жилого дома № 1а по ул. Новая в д. Хвастовичи Глусского района | 1975 | 2 этажа | Кирпичный | 631,7 | Не проводился | 2027 |  | Ремонт мягкой кровли, замена дверей в подъезды и подвалы, замена окон в местах общего пользования, ремонт козырьков над входами в подъезды |
| Итого |  |  |  | 4521,70 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт жилого дома № 186 по ул. Центральная в аг. Калатичи Глусского района | 1969 | 2 этажа | Кирпичный | 357,00 | Не проводился | 2028 |  | Ремонт шатровой кровли, замена дверей в подъезды и подвалы, замена окон в местах общего пользования, ремонт козырьков над входами в подъезды |
| Капитальный ремонт жилого дома № 187 по ул. Центральная в аг. Калатичи Глусского района | 1971 | 2 этажа | Кирпичный | 345,96 | Не проводился | 2028 |  | Ремонт шатровой кровли, замена дверей в подъезды и подвалы, замена окон в местах общего пользования, ремонт козырьков над входами в подъезды |
| Капитальный ремонт жилого дома №190 по ул. Центральная в аг. Калатичи Глусского района | 1983 | 3 этажа | Панельный | 935,84 | Не проводился | 2028 |  | Ремонт мягкой кровли, ремонт инженерных систем, замена дверей в подъезды и подвалы, замена окон в местах общего пользования, ремонт козырьков над входами в подъезды |
| Капитальный ремонт жилого дома №191 по ул. Центральная в д. Калатичи Глусского района | 1983 | 2 этажа | Панельный | 568,78 | Не проводился | 2028 |  | Ремонт мягкой кровли, ремонт инженерных систем, замена дверей в подъезды и подвалы, замена окон в местах общего пользования, ремонт козырьков над входами в подъезды |
| Капитальный ремонт жилого дома № 201 по ул. Центральная в д. Калатичи Глусского района | 1993 | 2 этажа | кирпич | 589,22 | Не проводился | 2028 |  | Ремонт шатровой кровли, ремонт инженерных систем, замена дверей в подъезды и подвалы, замена окон в местах общего пользования, ремонт козырьков над входами в подъезды |
| Капитальный ремонт жилого дома № 202 по ул. Центральная в д. Калатичи Глусского района | 1993 | 2 этажа | кирпич | 544,39 | Не проводился | 2028 |  | Ремонт шатровой кровли, ремонт инженерных систем, замена дверей в подъезды и подвалы, замена окон в местах общего пользования, ремонт козырьков над входами в подъезды |
| Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Береговая в г.п. Глуск | 1986 | 2 этажей | панель | 367,23 | Не проводился | 2028 |  | Ремонт мягкой кровли, замена дверей в подъезды и подвалы, замена окон в местах общего пользования, ремонт козырьков над входами в подъезды |
| Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Центральной в аг. Клетное | 1989 | 2 этажей | Панельный | 488,93 | Не проводился | 2028 |  | Ремонт мягкой кровли, ремонт инженерных систем, замена дверей в подъезды и подвалы, замена окон в местах общего пользования, ремонт козырьков над входами в подъезды |
| Итого |  |  |  | 4 197,35 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Гагарина в г.п. Глуск | 1982 | 5 этажей | Панельный | 3972,00 | Не проводился | 2029 |  | Ремонт инженерных систем, замена дверей в подъезды и подвалы, замена окон в местах общего пользования, ремонт козырьков над входами в подъезды |
| Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Центральной в аг. Клетное | 1989 | 2 этажей | Панельный | 523,39 | Не проводился | 2029 |  | Ремонт мягкой кровли, ремонт инженерных систем, замена дверей в подъезды и подвалы, замена окон в местах общего пользования, ремонт козырьков над входами в подъезды |
| Итого |  |  |  | 4 495,39 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Набережная в аг. Заволочицы | 1980 | 2 этажей | Панельный | 956,73 | Не проводился | 2030 |  | Ремонт мягкой кровли, ремонт инженерных систем, замена дверей в подъезды и подвалы, замена окон в местах общего пользования, ремонт козырьков над входами в подъезды |
| Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Набережная в аг. Заволочицы | 1980 | 2 этажей | Панельный | 956,73 | Не проводился | 2030 |  | Ремонт мягкой кровли, ремонт инженерных систем, замена дверей в подъезды и подвалы, замена окон в местах общего пользования, ремонт козырьков над входами в подъезды |
| Капитальный ремонт жилого дома №7 по ул. Молодежная в аг. З.Устерхи. | 1986 | 2 этажа | Панельный | 566,00 | Не проводился | 2030 |  | Ремонт мягкой кровли, ремонт инженерных систем, замена дверей в подъезды и подвалы, замена окон в местах общего пользования, ремонт козырьков над входами в подъезды |
| Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Молодежная в аг. З.Устерхи | 1986 | 2 этажей | Панельный | 566,00 | Не проводился | 2030 |  | Ремонт мягкой кровли, ремонт инженерных систем, замена дверей в подъезды и подвалы, замена окон в местах общего пользования, ремонт козырьков над входами в подъезды |
| Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Молодежная в аг. З.Устерхи | 1989 | 2 этажей | Панельный | 561,00 | Не проводился | 2030 |  | Ремонт мягкой кровли, ремонт инженерных систем, замена дверей в подъезды и подвалы, замена окон в местах общего пользования, ремонт козырьков над входами в подъезды |
| Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Молодежная в аг. З.Устерхи | 1989 | 2 этажей | Панельный | 529,00 | Не проводился | 2030 |  | Ремонт мягкой кровли, ремонт инженерных систем, замена дверей в подъезды и подвалы, замена окон в местах общего пользования, ремонт козырьков над входами в подъезды |
| Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Центральной в аг. Клетное | 1986 | 2 этажей | Панельный | 489,50 | Не проводился | 2030 |  | Ремонт мягкой кровли, ремонт инженерных систем, замена дверей в подъезды и подвалы, замена окон в местах общего пользования, ремонт козырьков над входами в подъезды |
|  |  |  |  | 4624,96 |  |  |  |  |